АДМИНИСТРАЦИЯ

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.03.2025 № 352

р.п. Крестцы

О внесении изменений в муниципальную программу

«Охрана окружающей среды Крестецкого

муниципального округа на 2024-2028 годы»

Администрация Крестецкого муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Крестецкого муниципального округа на 2024-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального округа от 02.09.2024 № 981 (далее - Программа):

1.1.Изложить строку в паспорте Программы в разделе «Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации» в прилагаемой редакции.

| Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников – 242672,98882 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год-215498,37087 тыс.рублей 2025 год – 23439,61795 тыс. рублей; 2026 год –1245,0 тыс.рублей; 2027 год – 1245,0 тыс.рублей; 2028 год –1245,0 тыс.рублей, из них: областной бюджет –199879,51752 тыс. рублей, в том числе: 2024 год-179178,85736 тыс.рублей; 2025 год –20700,66016 тыс.рублей; 2026 год –0 рублей; 2027 год –0 рублей; 2028 год –0 рублей; местный бюджет – 42793,4713 тыс.рублей, в том числе: 2024 год-36319,51351 тыс.рублей; 2025 год –2738,95779 тыс. рублей; 2026 год –1245,0 тыс. рублей; 2027 год –1245,0 тыс.рублей; 2028 год –1245,0 тыс.рублей. |
| --- | --- |

1.2.Изложить Мероприятия Программы» в прилагаемой редакции.

1.3.Изложить Перечень целевых показателей в прилагаемой редакции.

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации			С.А.Яковлев

сс

№ 0352-п

Утверждены

постановлением Администрации

муниципального округа

от 31.03.2025 №352

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование Мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер показателя из паспорта Программы) |  | Источник финансирования |  | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 1. | Задача 1.Рекультивация земельного участка, загрязненного в результате расположения на нем объекта размещения отходов «Городская свалка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация деятельности по рекультивации земельного участка | Комитет |  | 2024 год |  | 1.1. |  | областной бюджет |  | 74327,67800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2. | Задача 2. Строительство соответствующего действующему природоохранному законодательству полигона для размещения твердых коммунальных отходов (далее -ТКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство полигона твердых коммунальных отходов | Комитет |  | 2024-2025 |  | 1.2. |  | областной бюджет |  | 104851,17936 |  | 20421,57416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.2. | Организация деятельности по захоронению тко в части строительства полигона твердых коммунальных отходов | Комитет |  | 2024 |  | 1.2. |  | бюджет округа |  | 34221,352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3. | Задача 3 Организация мест накопления и вывоза твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов |  | Комитет |  | 2024-2028 |  | 1.5 |  | областной бюджет бюджет округа |  | 0 |  | 279,086 120,000 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  |
| 4. | Задача 4.Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории округа |  | Комитет |  | 2024-2028 годы |  | 1.3 |  | бюджет округа |  | 1027,0 |  | 2618,95779 |  | 1245,0 |  | 1245,0 |  | 1245,0 |  |
| 5. | Задача 5.Компенсация вреда, причиненного водным ресурсам Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Восстановление биологического ресурса водных объектов (6920 шт.) |  | Комитет |  | 2024 |  | 1.4 |  | бюджет округа |  | 1071,16151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

___________________________

Утверждён

постановлением Администрации

муниципального округа

от 31.03.2025 №352

Перечень целевых показателей

| п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Крестецкого муниципального округа на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество рекультивированных земельных участков, загрязненных в результате расположения на нем объекта размещения отходов «Городская свалка» | шт. | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество введенных полигонов твердых коммунальных отходов | шт. | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.3. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального округа | % | - | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| 1.4. | Восстановление водного биологического ресурса Новгородской области | шт. | - | 6920 | - | - | - | - |
| 1.5. | Количество построенные и реконструированных мест накопления твердых коммунальных отходов | шт. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

_____________