АДМИНИСТРАЦИЯ

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.03.2024 № 345

р.п. Крестцы

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды

на территории Крестецкого городского поселения на 2018-2026 годы»

Администрация Крестецкого муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Крестецкого городского поселения на 2018-2026 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального района от 20.11.2017 № 1666 (далее - Программа):

1.1.Заменить в названии постановления и далее по тексту слова «Формирование современной городской среды на территории Крестецкого городского поселения на 2018-2026 годы» на «Формирование современной городской среды в Крестецком муниципальном округе на 2018-2030 годы»;

1.2.Изложить в паспорте Программы пункт 1 в редакции:

«1.Ответственный исполнитель Программы - Администрация муниципального округа в лице комитета жилищно-коммунального хозяйства (далее - Комитет)»;

1.3.Изложить п.5 «Объёмы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» раздела Паспорта Программы в редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников- 20394,7274тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год-2687,550 тыс. рублей; 2019 год-3315,88 тыс. рублей; 2020 год-3110,990 тыс. рублей; 2021 год-2083,933 тыс. рублей; 2022 год- 3184,7704 тыс. рублей; 2023 год –2675, 740 тыс. рублей; 2024 год –3335,864 тыс. рублей; 2025 год –0,000 тыс. рублей 2026 год - 0,000 тыс. рублей 2027 год - 0,000 тыс. рублей 2028 год- 0,000 тыс. рублей,000 тыс. рублей 2029 год- 0,000 тыс. рублей 2030 год - - 0,000 тыс. рублей из них: местный бюджет- 4078,946 тыс. рублей, в том числе: 2018 год-537,510 тыс. рублей; 2019 год-663,176тыс. рублей; 2020 год-622,198 тыс. рублей; 2021 год-416,787 тыс. рублей; 2022 год- 636,954тыс. рублей; 2023 год-535,148 тыс. рублей; 2024 год- 667,173 тыс. рублей; 2025 год- 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей; 2027 год - 0,000 тыс. рублей; 2028 год - 0,000 тыс. рублей; 2029 год - 0,000 тыс. рублей; 2030 год - 0,000 тыс. рублей; областной бюджет- 1208,33795 тыс. рублей, в том числе: 2018 год- 783,36533 тыс. рублей; 2019 год- 79,58079 тыс. рублей; 2020 год- 74,66376 тыс. рублей; 2021 год- 50,01438 тыс. рублей; 2022 год- 76,43488 тыс. рублей; 2023 год- 64,21781 тыс. рублей; 2024 год- 80,061 тыс. рублей. 2025 год- 0,000 тыс. рублей. 2026 год – 0,000 тыс. рублей 2027 год - 0,000 тыс. рублей 2028 год - 0,000 тыс. рублей 2029 год - 0,000 тыс. рублей 2030 год - - 0,000 тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | федеральный бюджет –15107,44445 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 1366,67467 тыс. рублей; 2019 год - 2573,12321 тыс. рублей; 2020 год - 2414,12824 тыс. рублей; 2021 год - 1617,13162 тыс. рублей; 2022 год - 2471,38152 тыс. рублей; 2023 год – 2076,37419 тыс. рублей; 2024 год – 2588,631 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. 2026 год – 0,000 тыс. рублей 2027 год – 0,000 тыс. рублей 2028 год– 0,000 тыс. рублей 2029 год– 0,000 тыс. рублей 2030 год – 0,000 тыс. рублей |

1.4.Изложить Мероприятия Программы в прилагаемой редакции.

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации			С.А.Яковлев

Утверждены

постановлением Администрации

муниципального округа

от 27.03.2024 № 345

Мероприятия Программы

| - № п/п | - Наименова - ние мероприя - тия | - Исполнитель | - Срок реализации | - Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей Программы) |  | - Источник финансирования | - Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 |  | - 2024 | - 2025 | - 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |  | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 |  |
| - 1. | - Задача 1. Благоустройство территории Крестецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Благоустройство дворовых территорий многоквартир-ных домов | - Комитет | - 2018 | - 1.1.1. | - федеральный бюджет |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  |  | - местный - бюджет |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные - источники |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 00, 000 |
| - 1.2. | - Благоустройство общественных территорий Крестецкого городского поселения | - Комитет | - 2018- 2030 | - 1.1.2. | - федеральный бюджет |  | - 1366,67467 | - 2573,12321 | - 2414, 12824 | - 1617,13162 | - 2471,38152 | - 2471,38152 |  | - 2471,38152 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 00,000 |
|  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | - 783,36533 | - 79,58079 | - 74,66376 | - 50,01438 | - 76,43488 | - 76,43488 |  | - 76,43488 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 00,000 |
|  |  |  |  |  | - местный - бюджет |  | - 537,51 | - 663,176 | - 622,198 | - 416,787 | - 636,954 | - 636,954 |  | - 636,954 | - 0,000 | - 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1. | - Благоустройство зеленой зоны ул. Лесная в р.п. Крестцы | - Комитет | - 2018 | - 1.1.2. | - федеральный бюджет |  | - 1366,67467 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | - областной - бюджет |  | - 783,36533 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | - местный - бюджет |  | - 537,510 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.2. | - Благоустройство зеленой зоны ул. Лесная, второй этап в р.п. Крестцы | - Комитет | - 2019 | - 1.1.2. | - федеральный бюджет |  | - 0,000 | - 2573,12321 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | - областной - бюджет |  | - 0,000 | - 79,58079 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | - местный - бюджет |  | - 0,000 | - 663,176 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.3. | - Благоустройство - открытого водоёма «Дахинский пруд», первый этап | - Комитет | - 2020 | - 1.1.2. | - федеральный бюджет |  | - 00,000 | - 0,000 | - 2414,12824 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | - областной - бюджет |  | - 0,000 | - 0,000 | - 74,66376 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | - местный - бюджет |  | - 0,000 | - 0,000 | - 622,198 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.4. | - Благоустройство открытого водоёма «Дахинский пруд», - второй этап | - Комитет | - 2021 | - 1.1.2. | - федеральный бюджет |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 1617,13162 | - 0,000 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | - областной - бюджет |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 50,01438 | - 0,000 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  |  | - местный - бюджет |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 416,787 | - 0,000 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,000 |
| - 1.2.5. | - Благоустройство городского парка «Летний сад» (1 этап) | - Комитет | - 2022 | - 1.1.2. | - федеральный бюджет |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 2471,38152 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 76,43488 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | - местный бюджет |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 636,954 | - 0,000 |  | - 0,000 | - 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,000 |
| - 1.2.6. | - Благоустройство городского парка «Летний сад» (2 этап) | - Комитет | - 2023 | - 1.1.2. | - федеральный бюджет |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 2076,37419 | - 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 64,21781 | - 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  |  | - местный бюджет |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 535,148 | - 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
| - 1.2.7. | Благоустройство «Зеленая зона» по ул..Лесная (от памятного знака памяти ушедших работников леспромхоза до АМДОУ Д\С «Солнышко» в р.п. Крестцы | - Комитет | - 2024 | - 1.1.2. | - федеральный бюджет |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 2588,631 |  | - 0,000 | - 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 80,061 |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  |  |  | - местный бюджет |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 667,173 |  | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |

_________________