Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2025 №

р.п. Крестцы

О внесении изменений в Постановление Администрации Крестецкого муниципального округа от 20.02.2025 года № 186

Администрация Крестецкого муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в «ранжированный Перечень многоквартирных домов, составленного по результатам мониторинга технического состояния, для внесения изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2026-2028 года» утвержденный Постановлением Администрации Крестецкого муниципального округа от 20.02.2025 года № 186, следующие изменения:

- убрать с 2028 года капитальный ремонт дома № 12 по ул. Строителей и перенести на 2027 год;

- добавить к перечню капитального ремонта в 2028 году дома № 5 д. Зорька, капитальный ремонт фундамента;

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель

Глава администрации                                               Арсентьев А.И.

Проект подготовила:

ведущий специалист комитета ЖКХ                          Москалёва Д.А.

Согласовано:

председатель комитета ЖКХ                                              Титова Т.А.

Начальник административно-правового

управления:                                                                  Ожерельева О.Н.

Утверждён

постановлением Администрации

муниципального округа

от 2025 №

Ранжированный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Крестецкого муниципального округа,

на 2026-2028 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Вид работ | Техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме | Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию | Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после проведения капитального ремонта элементов строительных конструкций или инженерных систем общего имущества многоквартирного дома |  | Отклонение фактически поступивших взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме от значения начисленной величине за год, предшествующий включению многоквартирного дома в ранжированный перечень МКД |  | Итоговый бал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Зайцево, ул.Молодёжная, д. 1 | 1986 | кровля | 0 | 10 | 10 |  | 0 |  | 20 |  |
| 2 | д. Новое Рахино, д. 80 | 1981 | ХВС | 0 | 10 | 10 |  | 0 |  | 20 |  |
| 4 | рп. Крестцы, ул. Карла Либкнехта, д. 11 | 1976 | электроснабжение | 0 | 10 | 10 |  | 0 |  | 20 |  |
| 3 | ## с. Ямская Слобода, ул. Заречная, д. 5 | 1975 | электроснабжение | 0 | 10 | 10 |  | 0 |  | 20 |  |
| 4 | ## д. Усть-Волма, ул. Центральная, д. 7 | 1980 | фасад | 0 | 10 | 10 |  | 0 |  | 20 |  |
|  |  |  | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ## с. Ямская Слобода, ул. Заречная, д. 7 | 1980 | кровля | 0 | 10 | 10 |  | 10 |  | 30 |  |
| 6 | ## рп. Крестцы, ул. Г.Титова, д. 49 | 1933 | фундамент | 0 | 10 | 10 |  | 0 |  | 30 |  |
| 7 | ## рп. Крестцы, ул. Конева, д. 19А | 1973 | фундамент | 0 | 10 | 10 |  | 0 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.п.Крестцы, ул. Лесная, д. 24 | 1971 | газоснабжение | 0 | 10 |  | 10 | 10 |  | 30 |  |
| 9 | рп. Крестцы, пер. Механизаторов д. 11 | 1978 | кровля | 0 | 10 |  | 10 | 0 |  | 20 |  |
|  |  |  | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | рп. Крестцы, ул. Валдайская, д. 65 | 1975 | электроснабжение | 0 | 10 |  | 10 | 0 |  | 20 |  |
| 11 | рп. Крестцы, ул. Лесная, д. 15 | 1966 | ХВС | 0 | 10 |  | 10 | 10 |  | 30 |  |
| 12 | р.п.Крестцы, ул. Лесная, д. 17 | 1964 | ХВС | 0 | 10 |  | 10 | 0 |  | 20 |  |
| 13 | р.п.Крестцы, ул. Лесная, д. 37 | 1955 | теплоснабжение | 0 | 10 |  | 10 | 0 |  | 20 |  |
| 14 | р.п. Крестцы, ул. Островская, д. 29 | 1969 | водоотведение | 0 | 10 |  | 10 | 10 |  | 30 |  |
| 15 | р.п.Крестцы, ул. Павловская, д. 24 | 1973 | электроснабжение | 0 | 10 |  | 10 | 0 |  | 20 |  |
| 16 | р.п. Крестцы, ул. Полевая, д. 8 | 1966 | электроснабжение | 0 | 10 |  | 10 | 10 |  | 30 |  |
| 17 | р.п.Крестцы, ул. Рябошапко, д. 32А | 1977 | ХВС | 0 | 10 |  | 10 | 10 |  | 30 |  |
| 18 | р.п.Крестцы, ул. Ставского, д. 12 | 1977 | ХВС | 0 | 10 |  | 10 | 0 |  | 20 |  |
| 19 | р.п.Крестцы, ул. Ставского, д. 14 | 1981 | кровля | 0 | 10 |  | 10 | 10 |  | 30 |  |
| 20 | р.п.Крестцы, ул.Строителей, д. 12 | 1983 | кровля | 0 | 10 |  | 10 | 0 |  | 20 |  |
| 21 | р.п.Крестцы, ул. Лесная, д. 36 | 1984 | кровля | 0 | 10 |  | 10 | 10 |  | 30 |  |
| 22 | д. Новое Рахино, д. 80 | 1981 | кровля | 0 | 10 |  | 10 | 0 |  | 20 |  |
| 23 | д. Новое Рахино, д. 82 | 1981 | кровля | 0 | 10 |  | 10 | 0 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | рп. Крестцы, пер. Некрасова, д. 12 | 1976 | теплоснабжение | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 30 |
|  |  |  | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | рп. Крестцы, ул. Валдайская, д. 65 | 1975 | фундамент | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 20 |
| 26 | рп. Крестцы, ул. Валдайская, д. 65А | 1969 | электроснабжение | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 20 |
| 27 | рп. Крестцы, ул. Васильчикова, д. 6Б | 1971 | газоснабжение | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 20 |
| 28 | р.п.Крестцы, ул. Лесная, д. 28 | 1963 | ХВС | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 30 |
| 29 | р.п.Крестцы, ул. Лесная, д. 30 | 1961 | водоотведение | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 20 |
| 30 | р.п.Крестцы, ул. Лесная, д. 37 | 1955 | ХВС | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 20 |
| 31 | р.п.Крестцы, ул. Лесная, д. 69 | 1973 | теплоснабжение | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 20 |
| 32 | р.п.Крестцы, ул. Механизаторов, д. 6 | 1970 | теплоснабжение | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 20 |
| 33 | ## с. Ямская Слобода, ул. Заречная, д. 6 | 1980 | ХВС | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 20 |
| 34 | ## с. Ямская Слобода, ул. Заречная, д. 5 | 1975 | фасад | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 20 |
| 35 | ## с. Ямская Слобода, ул. Заречная, д. 7 | 1980 | ХВС | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 30 |
| 36 | ## р.п. Крестцы, ул. Островская, д. 21 | 1974 | ХВС | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 30 |
| 37 | ## р.п. Крестцы, ул. Островская, д. 23 | 1979 | кровля | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 30 |
| 38 | ## р.п.Крестцы, ул. Павловская, д. 37А | 1961 | газоснабжение | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 20 |
| 39 | ## д. Новое Рахино, д. 85 | 1974 | электроснабжение | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 20 |
| 40 | ## д. Зорька, д.4 | 1970 | кровля | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 20 |
|  |  |  | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ## д. Зорька, д. 5 | 1970 | кровля | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 20 |
|  |  |  | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ## д.Усть-Волма, ул.Центральная д.9 | 1977 | фасад | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 20 |
| 43 | ## р.п. Крестцы, ул. Островская, д. 28 | 1981 | кровля | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 30 |
| 44 | р.п.Крестцы, ул.Саши Бородулина, д.53 | 1968 | теплоснабжение | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 20 |